	2017			2018
Atividade	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Levantamento de requisitos	X
Analise de Requisitos		X
Elaboração do MVP1 (que constitui este trabalho)		X	X
Projeto			X	X	X
Desenvolvimento (Implementação)					X	X	X	X
Testes e coleta de dados para melhorias								X	X

	2018
Atividade	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Elaboração do MVP1 (continuação)	X
Implementação		X
Elaboração do MVP1 (que constitui este trabalho)			X

Item	Previsão Entrega	Versão e MVP	Descrição da Entrega
1	JUN 2018	MVP1 – V1.0	Exercício de mostrar figuras para o paciente falar o nome [Exercício #1]; / Exercício de encontrar itens no cenário (somente 1 cenário) [Exercício #2]; / Exercício de escrever o nome das figuras através das letras do alfabeto [Exercício #3]; / Cadastro e prontuário básico de paciente.
2	SET 2018	MVP2 – V1.1	Complementar o exercício #2 com mais cenários. / Exercício para o paciente identificar imagens através de sons [Exercício 4]
3	DEZ 2018	MVP4 – V1.3	Implementação de um sistema de vendas de exercício dentro do aplicativo [In app purchase], para a venda de exercícios através do aplicativo.
4	NOV 2018	MVP3 – V1.2	Exercício para o paciente completar e formar frases [Exercício 5];
5	DEZ 2018	MVP3 – V1.3	Exercício para achar elementos opostos (constitui basicamente em mostrar um conjunto de figuras para o paciente, onde ele deverá indicar quais são os opostos uns dos outros) [Exercício 6]